## Slide 1: Projet Python Web Extractor
Anne Bauer- Madeleine Bimai- Virginie Rieber

## Slide 2: SOMMAIRE
Contexte
Note de cadrage
Spécifications générales
  Diagramme de classes
  Uses cases:
    Spécifications détaillées
    Chiffrage
    Gantt

## Slide 3: Contexte
SITE
Contenu statique, mises à jour épisodiques
Ton et forme formels
Mode de communication à sens unique : interactivité n’est pas sa vocation première
Solution classique pour les sites institutionnels d’entreprises ou les sites de ventes en ligne
BLOG
Contenu dynamique, mises à jour continuellement
Ton et forme personnels
Interactif: via commentaires, avis
Pour animer une communauté et développer sa notoriété

## Slide 4
Zalando est donc un site
web qui fonctionne à la
manière d’un blog

## Slide 5: NOTE DE CADRAGE
ENJEUX Visualisation rapide du contenu des avis concernant un produit en vente
OBJECTIF Analyse du contenu des commentaires du site marchand de prêt-à-porter et de chaussures: zalando.fr
PUBLIC Toutes les marques qui ont au moins un produit en vente sur le site zalando.fr
PRIORITÉS
  Priorité 1 : Représentation visuelle de l’analyse statistique
  Priorité 2 : Analyse sémantique
  Priorité 3 : Gestion d’une mauvaise entrée (autre que Zalando)
DEFINITION DE L’ORGANISATION Répartition des tâches dans chaque phase
PRINCIPAUX RISQUES
  Recherche en amont des ressources
  Langage naturel : ironie, fautes d’orthographe, langage sms + contexte
  Gestion du temps

## Slide 6: DIAGRAMME DES CLASSES
Ne sont pas présentes
les classes des librairies
que nous allons utiliser

## Slide 7: USE CASE
Note: use case administrateur ajout/suppression dans le dictionnaire non inclus dans le projet

## Slide 8: SPECIFICATIONS DETAILLEES

## Slide 9: ABAQUES

## Slide 10: CHIFFRAGE
PHASE | REPARTITION | JOUR
CADRAGE | 10% | 9
CONCEPTION | 20% | 18
REALISATION | 50% | 57
TESTS | 10% | 10
TOTAL | 100% | 94
PILOTAGE | 10% | 10