## Slide 1: Projet Python
Anne Bauer- Madeleine Bimai- Virginie Rieber

## Slide 2: SOMMAIRE
Note de cadrage
Spécifications générales
  Diagramme de classes
  Uses cases:
    Spécifications détaillées
    Chiffrage
    Gantt

## Slide 3: NOTE DE CADRAGE
ENJEUX Visualisation
OBJECTIFS Analyse du contenu des commentaires de sites marchands de prêt-à-porter
PRIORITÉS
  Représentation visuelle
  Analyse sémantique
  Gestion d’une mauvaise entrée
DEFINITION DE L’ORGANISATION Répartition des tâches dans chaque phase
PRINCIPAUX RISQUES
  Langage naturel
  Gestion du temps
  Complexité de lecture des commentaires

## Slide 4: DIAGRAMME DES CLASSES

## Slide 5: USE CASE

## Slide 6: SPECIFICATIONS DETAILLEES

## Slide 7: CHIFFRAGE
PHASE | REPARTITION | JOUR
CADRAGE | 10% | 9
CONCEPTION | 20% | 18
REALISATION | 50% | 50
TESTS | 10% | 17
TOTAL | 100% | 94
PILOTAGE | 10ù | 10

## Slide 8: DIAGRAMME DE GANT